表1-“清废行动2019”问题点位基本信息公开表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题点位基本信息 | | | | | 固废基本信息 | | 整改情况 | | |
| 问题来源 | 坐标 | 详细地址 | 问题类型 | 责任单位 | 类型 | 固废体积 | 整改期限 | 目前进度 | 整改内容 |
| 1 | 信访举报 | 120.765756  31.949829 | 张家港恒乐新型建材有限公司钢渣堆场 | 部级挂牌督办 | 张家港市乐余镇，张家港市环保局 | 一般工业固废 | 50m3(地上部分) | 2021.6.30 | 持续清理 | 清运 |
| 2 | 信访举报 | 120.759463  31.949562 | 张家港恒乐新型建材有限公司钢渣堆场 | 部级挂牌督办 | 张家港市乐余镇，张家港市环保局 | 一般工业固废 | 20 m3(地上部分) | 2021.6.30 | 持续清理 | 清运 |
| 3 | 信访举报 | 120.758482  31.948557 | 张家港恒乐新型建材有限公司钢渣堆场 | 部级挂牌督办 | 张家港市乐余镇，张家港市环保局 | 一般工业固废 | 20 m3(地上部分) | 2021.6.30 | 持续清理 | 清运 |
| 4 | 信访举报 | 120.760009  31.947437 | 张家港恒乐新型建材有限公司钢渣堆场 | 部级挂牌督办 | 张家港市乐余镇，张家港市环保局 | 一般工业固废 | 30 m3(地上部分) | 2021.6.30 | 持续清理 | 清运 |
| 5 | 信访举报 | 120.760768  31.948034 | 张家港恒乐新型建材有限公司钢渣堆场 | 部级挂牌督办 | 张家港市乐余镇，张家港市环保局 | 一般工业固废 | 30 m3(地上部分) | 2021.6.30 | 持续清理 | 清运 |
| 6 | 信访举报 | 121°2′9.91″,31°16′37.48″ | 江苏省苏州市昆山市千灯镇心丽路 | 部级挂牌督办 | 江苏省昆山市千灯镇政府 | 疑似危险废物 | 20.0m³ |  | 完成 | 培鑫西侧仓库已经清理完毕，废老化树脂为格鸿公司接收的危险废物暂存于培鑫西侧仓库，由格鸿公司利用处置，废包装容器等次生危废由格鸿公司交有资质单位处置。 |
| 7. | 信访举报 | 120°39′36.68″， 31°30′16.67″ | 相城区北桥街道石桥村石园路30号 | 立查立改 | 北桥街道 | 塑料、建筑垃圾 | 7m3 | 2019-7-1 | 完成 | 石桥村村委自2019年6月17日至6月23日组织人员、机械在该点位开展专项清理，共清理出一般固废合计7.89吨（湿重），清运费用1.5万元，清理出的固废垃圾全部委托常熟市永洁环境保护服务有限公司进行无害化处理，处置费用0.5128万元。 |
| 8 | 信访举报 | 120°25′50.57″， 31°24′16.57″ | 相城区望亭镇顾家浜路8号附近 | 立查立改 | 望亭镇人民政府 | 塑料、建筑垃圾 | 30m3 | 2019-9-15 | 基本 完成 | 项路村村委自2019年8月22日至9月11日组织人员、机械在该点位开展专项清理，共清理出一般固废（塑料垃圾等湿重）合计20吨，清运费用16万元，清理出的固废垃圾全部委托徐州绿天环境保护服务有限公司进行无害化处理，处置费用16万元。 |