购买服务事项合同履行情况表

| 购买服务责任部门：生态环境监测处 填写时间：2019 年12 月2日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事项名称 | 环境质量考核与专项检测系统开发与技术服务工作 |  |  |  |  |
| 事项的具体内容（数量、质量、期限等） | 2019年1月至2020年12月完成苏州市环境质量考核与专项监测系统开发与技术服务内容。根据合同要求，12月上旬付8万元整。 |  |  |  |  |
| 承接主体 | 南京绿翔软件科技有限公司 |  |  | 合同编号 |  |
| 合同金额（万元） | 16 | 已付款（万元） | 0 | 本次付款（万元） | 8 |
| 服务事项进展情况 | 2019年根据局环境管理需要已完成6项功能的新增和模块修改，主要建设内容见技术服务内容明细。 |  |  |  |  |
| 购买服务责任部门跟踪监管情况 | 服务期间我们使用了改造和扩展的功能和模版，使用了关于环境质量考核相关的数据查询及综合功能，可以满足环境管理的需求。 |  |  |  |  |
| 存在的问题或需要说明的情况 | 无 |  |  |  |  |
| 合同履行的阶段性结论 | 能够按照环境管理的需求及时响应更新系统模块和功能，按照合同约定可以付中期款8万元。 |  |  |  |  |
| 购买服务责任部门签字 | 具体经办人（签名）： 主要负责人（签名）： |  |  |  |  |

说明：具体经办人和购买服务责任部门主要负责人应对上述合同履行情况负责。