苏州市生态环境局文件 

苏州市生态环境局
关于组织做好2025-2027年度建设用地
土壤污染状况初步调查监督检查工作的通知
驻各地生态环境局，苏州工业园区生态环境局，各有关单位：

根据生态环境部《关于发布<建设用地土壤污染状况初步调查监督检查工作指南（试行）><建设用地土壤污染状况调查质量控制技术规定（试行）>的公告》（公告2022年第17号）、省政府办公厅《江苏省深入打好净土保卫战实施方案》（苏政办发〔2022〕78号）有关要求并结合我市实际，进一步加强建设用地土壤污染状况调查工作的监督管理，推动提高调查工作质量，现就开展2025-2027年度全市建设用地土壤污染状况初步调查监督检查工作通知如下：
一、实施周期
2025年11月1日至2027年3月31日。
二、工作内容
监督检查工作主要由2部分组成：
（一）布点采样监督检查
对全市100个以上地块建设用地土壤污染状况调查布点采样过程开展监督检查。根据市局土壤处确定的检查环节实施监督检查，检查环节包括采样分析工作计划、现场采样或实验室检测分析环节，单个地块可同时涉及多个环节。
（二）调查报告评审前质量抽查
选取10个地块建设用地土壤污染状况调查报告（评审稿）开展评审前的质量抽查。
三、工作范围

（一）布点采样监督检查
1.同时满足以下两个条件的地块的初步调查活动100%纳入：

（1）企业用地调查确定的潜在高风险地块，或者曾经列入土壤污染重点监管单位的地块，或者《江苏省土壤污染防治条例》中规定的从事过有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、焦化、电镀、制革以及农药、铅蓄电池、钢铁、危险废物利用处置等土壤污染防治重点行业生产经营用地；

（2）用途拟变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块（以下简称“一住两公”），或者规划用途不明确的地块。
2.社会舆情重点关注地块的初步调查活动100%纳入。

3.对符合以下情形的其他地块初步调查活动开展抽查。抽查对象覆盖全市10个县级市（区）。
（1）用途拟变更为“一住两公”的地块；
（2）重点行业企业用地调查确定的高风险遗留地块、高风险在产企业关闭地块；
（3）重点监测、土壤污染重点监管单位周边监测、执法监测等表明有土壤污染风险的建设用地地块；
（4）中央或省级生态环境保护督察下沉检查地块、执法记录明确要求开展土壤污染状况调查的建设用地地块。
其中，对近2年出现过以下情形的单位加大对其调查活动监督检查的频次。
（1）市级监督检查结论为不通过且改正复核不通过的单位；
（2）2个以上地块市级监督检查结论为不通过的单位；
（3）未报送采样分析计划即开展采样分析工作的单位；
（4）省级生态环境部门反馈调查报告结果存在重大问题的单位；
（5）市级生态环境部门评审后质量抽查发现调查报告结果存在重大问题的单位；
（6）调查报告评审一次性通过率较低的单位。
4.仅开展第一阶段土壤污染状况调查的地块以及不具备开展完整调查条件的地块不在监督检查范围内。
（二）调查报告评审前质量抽查
1.必查范围：

由重点行业企业用地调查确定的高风险遗留地块、高风险在产企业关闭地块，且用途拟变更为“一住两公”的地块的初步调查活动，全部纳入调查报告评审前质量检查范围。

2.抽查范围
对曾经列入土壤污染重点监管单位或符合《江苏省土壤污染防治条例》中规定的从事过有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、焦化、电镀、制革以及农药、铅蓄电池、钢铁、危险废物利用处置等行业用地且用途拟变更为“一住两公”的地块的初步调查活动，市级监督检查单位视情形开展抽查。
四、组织实施

（一）监督检查单位

2025-2027年度市级监督检查工作由苏州市环境科学研究所承担。

（二）布点采样监督检查
1.账号创建

对符合监督检查范围的地块，由驻各地生态环境局或苏州工业园区生态环境局组织通过全国建设用地土壤环境管理信息系统创建地块的土地使用权人账号，土地使用权人通过互联网（http://114.251.10.109/landuserlogin.html）登录，访问路径为“首页-土壤调查质控系统”。地块初步调查的采样分析工作计划、现场采样、实验室检测分析环节的监督检查通过系统进行调阅和管理，计划制定单位用户（报告编制单位）、现场采样小组用户、检验检测机构用户等账号按《建设用地土壤污染状况调查质控系统与APP使用说明》（附件1）创建。

2.采样分析计划报送

符合监督检查范围的初步调查活动，土地使用权人或报告编制单位在开展采样分析工作前，应当至少提前5个工作日将经专家论证并复核后的采样方案和地块基础信息表（附件2）等发送至监督检查单位邮箱，并电话告知。采样方案应包括方案内部质量控制记录、样品检测分析方案（检测方法、检出限）和现场保存方案（分装容器及规格、保护剂、采样量（体积/重量）、样品保存条件、样品保存时限等）。地块初步调查的采样分析工作计划（附经专家论证并复核后的采样方案）应同步在全国建设用地土壤环境管理信息系统上完成填报和提交。

采样分析工作前，项目检测单位、钻探单位等项目调查活动组成单位，或者采样分析计划时间等内容发生变更的，土地使用权人或报告编制单位应及时更新地块基础信息表，并发送至监督检查单位邮箱。
报告编制单位在开展采样分析工作前，应当至少提前2个自然日告知市级监督检查单位进场日期、现场联系方式及首日样品采集计划（采集介质类型、点位数量等），样品采集期间每日报送次日样品采集计划及当天实际工作量给市级监督检查单位。

对采样分析工作计划环节开展检查的地块，采样方案改正复核通过前，不可开展样品采集分析工作。
样品采集期间，因故无法按计划开展样品采集工作的，应及时通知监督检查单位。
3.确定监督检查对象及检查方式
监督检查单位在收到采样分析计划后，对报送资料的完整性、程序符合性等开展形式审查，对需补正材料的，应一次性告知报送人。对不在受理范围内的地块，应及时告知报送人。将通过形式审查的调查活动信息报送市局土壤处。土壤处于5个工作日内确定是否对该项目开展监督检查、监督检查环节，并告知监督检查单位。对纳入监督检查地块清单的地块，监督检查单位根据市局土壤处确定的检查环节，结合地块污染特征、调查活动参与单位历史检查情况等，确定具体的检查方式。监督检查方式包括方案核查、现场旁站、在疑似污染区域采集样品、在现场采集密码平行样品的位置同步采集平行样品、质控平行样品对比分析、统一监控样品分析或组织专家赴检测机构现场查看等方式。

4.开展地块监督检查工作
（1）符合监督检查范围的初步调查活动，各有关单位应按照《建设用地土壤污染状况初步调查监督检查工作指南（试行）》（以下简称“《监督检查工作指南》”，附件3）、《建设用地土壤污染状况调查质量控制技术规定（试行）》（以下简称“《质量控制技术规定》”，附件4）有关要求及时完成全国建设用地土壤环境管理信息系统“调查质控”模块和土壤调查质控APP的填报、上传。如因填报信息不及时或内容不实、错漏等影响监督检查工作，由填报单位负责。现场采样时，有关单位应携带石英砂、膨润土、井管等现场材料合格证明。对纳入监督检查地块清单的地块，报告编制单位应将建设用地土壤污染状况初步调查监督检查意见单、建设用地土壤污染状况初步调查监督检查改正回复单、改正情况说明和相关佐证材料及复核情况等材料作为土壤污染状况调查报告（评审稿）的必备附件。
（2）对纳入监督检查地块清单的地块，监督检查单位根据确定的检查方式及检查环节，参照《监督检查工作指南》、《质量控制技术规定》有关要求开展监督检查。监督检查工作通过全国建设用地土壤环境管理信息系统“调查质控”模块和土壤调查质控APP开展。

（3）完成地块监督检查工作后，市级监督检查单位应将地块监督检查结果、问题改正及复核情况报送市局土壤处。由市局土壤处将相关材料反馈给相应的县级市（区）生态环境局，用于县级市（区）生态环境局调查报告形式审查，并作为调查报告评审会议材料。
（三）调查报告评审前质量抽查
1.地块报送
土地使用权人应及时将调查报告评审稿（含附件）等信息上传苏州市土壤和地下水环境管理信息系统，确保材料齐全、清晰可读。各地生态环境局应及时完成形式审查，并在组织报告评审至少5个工作日前，将符合工作范围的地块名称和市系统地块编码发送至市级监督检查单位邮箱。
2.结果反馈

市级监督检查单位应在报告评审开始前，将检查结果（含检查意见、发现的问题等）书面反馈给相应的各地生态环境局。
五、工作要求
（一）布点采样监督检查
1.总体要求
（1）对所有报送的采样分析计划资料开展形式审查，重点核查报送资料的完整性、程序符合性。
（2）每年度布点采样监督检查对象原则上应覆盖全市10个县级市（区）。
（3）采取现场旁站、在疑似污染区域采集样品、在现场采集密码平行样品的位置同步采集平行样品、质控平行样品对比分析、统一监控样品分析或组织专家赴检测机构现场查看等方式的地块，监督检查单位应根据报告编制单位报送的样品采集及分析计划，直接赴采样现场或检测机构开展检查工作。检查计划不可提前向报告编制单位透露。
（4）根据有关要求动态更新重点抽查对象名单。
2.采样分析工作计划环节
对采样分析工作计划环节开展检查的地块，监督检查单位参照《质量控制技术规定》有关要求，组织不少于2名监督检查人员对采样方案开展检查，填写建设用地土壤污染状况初步调查监督检查意见单（以下简称“意见单”，附件5），并将结果上传至全国建设用地土壤环境管理信息系统，同步反馈给报告编制单位。采样分析工作计划环节监督检查工作原则上应当在现场采样前完成。
报告编制单位在收到意见单后，组织改正，填写建设用地土壤污染状况初步调查监督检查改正回复单（以下简称“回复单”，附件5），并将回复单、改正情况说明和相关佐证材料、修改后的采样方案等材料上传至全国建设用地土壤环境管理信息系统。监督检查单位组织复核并在全国建设用地土壤环境管理信息系统上反馈意见。
3.现场采样环节
（1）对现场采样环节开展检查的地块，监督检查单位均应开展旁站检查。在开展旁站检查的基础上，市级监督检查单位可视情形采取在疑似污染区域采集样品或者在现场采集密码平行样品的位置同步采集平行样品等其他方式。
（2）对开展质控平行样品对比分析的地块，现场有关单位应在监督检查单位指定位置采集质控平行样品，打印样品标签，及时移交监督检查单位。
（3）对现场采样环节开展旁站检查的地块，监督检查单位参照《质量控制技术规定》有关要求，组织不少于2位监督检查人员进行监督检查。在现场检查时应记录查看点位、查看项目、查看结果信息，并拍照记录发现的问题，填写意见单，现场反馈给现场有关单位。
（4）现场有关单位现场改正后（对存在严重质量问题的应重新采样），填写回复单，监督检查单位监督检查人员现场复核无误后，将确认后的回复单及改正情况说明和相关佐证材料利用调查质控APP上传至全国建设用地土壤环境管理信息系统。
4.实验室检测分析环节
（1）对实验室检测分析环节开展检查的地块，监督检查单位参照《质量控制技术规定》有关要求，可以通过赴检验检测机构现场查看的方式，查阅相关记录，或者采取平行样品比对分析、统一监控样品分析等方式对相关地块的样品分析测试质量进行检查。实验室检测分析环节监督检查工作应当在样品分析测试结束之日起15日内完成。
（2）采取赴检验检测机构现场查看方式的地块。监督检查单位组织不少于2位监督检查人员进行监督检查。现场应记录查看项目、查看结果，并拍照记录发现的问题，填写意见单，反馈给检验检测机构，并利用调查质控APP上传至全国建设用地土壤环境管理信息系统。
（3）采取统一监控样品分析方式的地块，统一监控样品由监督检查单位向检验检测机构发放，检验检测机构应及时领取，将统一监控样品与调查样品同批次进行分析测试，分析测试统一监控样品中涵盖的项目检测指标。分析测试工作完成后，应向监督检查单位提交统一监控样品分析测试结果（盖机构检验检测章）、统一监控样品分析测试情况说明（明确监控样品插入的批次样品编号，盖机构检验检测章）以及样品分析测试相关原始记录。监督检查单位对统一监控样品测定值与指定值之间的相对误差进行评价，在最大允许误差范围内的测试结果为合格，否则为不合格。原则上，统一监控样品合格率应达到100%。监督检查单位应采取有效措施，避免检查对象获知标准物质编号等信息。
（4）采用质控平行样品比对方式的地块，质控指标质控实验室采用的分析方法原则上应与检测机构采用的分析方法相同。平行样品比对分析要求按照《质量控制技术规定》附4执行。
（5）检验检测机构在收到意见单或者平行样品比对分析、统一监控样品分析结果后，对发现的问题或不合格结果组织自查原因并逐一改正，对出具的检测结果进行检查和评估；存在严重质量问题的，可以根据评估结果对数据存疑的地块采取包括重采重测在内的改正措施。检验检测机构完成改正后，填写回复单，并提供改正情况说明和相关佐证材料。监督检查单位组织复核，并将确认后的改正回复单及改正情况说明和相关佐证材料上传至全国建设用地土壤环境管理信息系统。
（二）调查报告评审前质量抽查
对开展调查报告评审前质量检查的地块，监督检查单位组织不少于2名监督检查人员对调查报告开展检查，重点核查与采样方案的相符性（若涉及变更，变更内容是否合理）、采样现场记录表单（点位布设、采样深度、样品保存、运输、交接等）是否规范、完整、可追溯。市级监督检查单位应在调查报告评审开始前，将检查结果反馈给相应的县级市（区）生态环境局。
六、结果应用

1.布点采样监督检查
采样分析工作计划、现场采样、实验室检测分析环节的监督检查结果、问题改正及复核情况等作为判断调查报告质量的重要依据，作为报告评审时的重要参考。对于已开展市级监督检查的地块，评审专家在评审过程中应查阅调查报告及监督检查结果、问题改正及复核情况等。上述材料应作为专家判断调查报告质量、尤其是过程质量控制有效性和问题整改到位情况的重要依据。专家评审意见中应明确表述：“已查阅土壤污染状况调查报告正文以及市级监督检查意见单、问题改正说明及复核情况等相关附件材料”。对存在严重质量问题，且未完成改正、复核的，不予通过评审。
2.调查报告评审前质量抽查
对于市级监督检查单位在评审前已完成质量检查的地块，各地生态环境局应在组织专家评审时，将评审前质量检查结果（含检查意见、发现的问题等）同步提供给评审专家组，作为评审专家评议报告质量和做出评审结论的参考依据。

3.实施监督检查中发现被检查单位存在弄虚作假等环境违法行为线索的，将按相关程序移交执法部门依法查处。

附件：1. 建设用地土壤污染状况调查质控系统与APP使用说明

2. 建设用地土壤污染状况初步调查监督检查基础信息表

3. 建设用地土壤污染状况初步调查监督检查工作指南（试行）

4. 建设用地土壤污染状况调查质量控制技术规定（试行）

5. 建设用地土壤污染状况初步调查市级监督检查意见单和建设用地土壤污染状况初步调查市级监督检查改正回复单

6. 土壤调查与质控-土地使用权人与调查从业单位用户版
7．质控系统PC端更新说明、质控系统APP更新说明
苏州市生态环境局    

2025年10月31日    

（此件公开发布）
（市生态环境局联系人：陈旭东，联系电话：0512-65214460，邮箱：trc@hbj.suzhou.gov.cn;；监督检查单位联系人：陆爽君，联系电话：19905125736/0512-65866907，邮箱：19905125736@163.com）
- 12 -
- 1 -  

