关于开展重点行业企业初期雨水污染管控整治工作的通知

（征求意见稿）

驻各地生态环境局、苏州工业园区生态环境局：

为进一步落实省污防攻坚办《关于印发〈江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）〉的通知》（苏污防攻坚指办〔2023〕71号），切实加强工业企业初期雨水管控，杜绝雨污混排、污染雨水直排、偷排漏排，按照“坚持依法依规、强化源头预防、规范过程管理、加强排放管控、确保守牢底线”的工作思路，开展重点行业企业初期雨水污染管控整治，全面排查初期雨水环境风险隐患，有效支撑水环境质量改善，有关事项通知如下。

整治对象

采取“5+N”的方式开展整治，其中5是指化工、电镀、印染、原料药制造、冶炼5个重点行业，N是指各地根据辖区内产业结构、行业分布、敏感区位（跨界河流、重点河道、国省考断面）等情况，选定重点企业一并纳入整治范围。

二、整治要求

按照《苏州市重点行业企业初期雨水整治要求》落实，具体内容见附件，其他行业整治要求可参照本要求执行。

三、工作安排

（一）排查阶段（2026年9月XX日至2026年10月31日）：建立重点行业企业清单，按照《苏州市重点行业企业初期雨水整治要求》开展排查，重点排查5个方面，一是看排污许可证中关于雨水排放以及相关管理举措是否落实到位；二是看初期雨水收集、输送、储存、排放等基础设施是否完善，收集是否做到应收尽收，输送管道有无渗漏、旁路、混接，储存设施是否满足要求，排放口是否规范；三是看管理制度，是否建立操作规程，落实专人管理；四是看自行监测，是否按照排污许可证、自行监测技术指南等规定开展自行监测；五是看台账资料，是否建立完善的台账，资料是否真实、完整。排查过程中发现的问题，能够立行立改的，督促企业及时整改到位，对于短期内不能整改完成的，建立问题清单和责任清单，明确整改措施、整改时限，并将上述清单11月2日前报送市生态环境局。

（二）整治阶段（2026年11月1日至2026年12月31日）：督促指导存在问题的企业，按照整改措施和整改时限要求，逐一开展整治，涉及初期雨水基础设施工程改造类的整改事项，2027年6月30日前完成，其余整改事项，应于2026年12月31日前完成，整治过程中，注重加强与化工园区三级防控体系建设和印染集聚区建设等工作衔接，统筹推进相关整治工作。

（三）复核阶段（2027年1月1日至2027年2月28日）：整治完成后，县区生态环境部门对照问题清单和整改措施开展核查，确保“应核尽核”。涉及初期雨水基础设施工程改造类的整改事项，核实是否按照时序进度开展整治，并加强跟踪督办，其余整改事项，核实是否完成整改。复核通过的，予以销号，问题整改不到位或者久拖不改等复核不通过的，依法依规处理，市生态环境局组织开展抽查。

四、加强长效管理

（一）强化企业主体责任。排污单位应按照排污许可申请与核发技术规范和自行监测指南等要求，提供全厂雨水和污水走向图，如实申报初期雨水（污染雨水）和雨水排放口的情况，并按照排污许可证要求，加强初期雨水（污染雨水）和雨水排放口的管理。其中初期雨水（污染雨水）应纳入综合废水系统进行管理，经处理达标后依规回用或合规排放。雨水排放口应按照排污许可证载明的监测因子和监测频次要求开展自行监测，确保雨水达标排放。
（二）强化监测监控。各地要加大重点行业企业雨水排放的监测力度，统筹“测管协同”，结合监督性监测、溯源监测等任务，加强初期雨水池抽查抽测、雨水排放口自动监控设备监管，对初期雨水异常的，检查污染区域收集、输送环节是否存在问题反弹情况。鼓励有条件的工业企业，实现雨水排口泵、阀等设备自动控制功能，推动雨水自动监测联网。

（三）加强日常监管。各地应结合双随机等日常任务，加强重点行业企业初期雨水收集、输送、储存、排放等环节执法监管，降低水环境风险隐患。加强数智化执法，提升通过自动监测数据、水质反演、水平衡等发现异常线索能力。各地应有序配备无人船、管道机器人等装备，强化指纹溯源、红外摄像等技术应用，加强重点企业初期雨水收集、输送、排放、监测、台账以及运维情况监管。强化信访投诉线索挖掘，对涉及水体异味、污染的信访投诉开展调处时，同步核查周边工业企业雨水排放口管控情况，严厉打击通过雨水排放口排放废水违法行为。

（四）支撑环境质量改善。加强成果运用，通过排查整治建立重点行业企业名单，摸清企业雨水管理现状，特别是断面周边的重点企业，做到底数清、情况明，断面数据出现波动时，尤其是涉及特征因子时，要第一时间对断面周边重点行业开展检查，及时消除环境隐患，有效支撑环境质量改善。

组织实施

提高思想认识。各地要高度重视本次整治工作，充分认识到加强重点行业企业初期雨水排放管理，对有效防范水环境风险，改善区域水环境质量的意义，要加强组织协调，确保整治工作取得实效。

强化协作配合。按照市局统筹指导，县区抓落实的原则推进整治工作。市、县两级要加强协作配合，市执法局、水生态环境科、环境影响评价与排放管理科、生态环境监测科、环科所按照职责分工，分别做好初期雨水整治统筹推进、排污许可管理、监测以及技术支撑等指导工作，并加强督办，县区负责具体任务落实，确保高质量完成整治任务。

加强工作调度。市局根据整治工作推进情况，加强调度督办，各地要安排一名联络人，具体负责整治工作，并按时报送工作进展，整治过程中遇到的问题，及时与市局联系，联络人信息请于2026年9月XX日前报市生态环境局。
联系人：XXX，联系电话：XXX。

附件：苏州市重点行业企业初期雨水整治要求

苏州市生态环境局

                                 2026年9月XX日


